ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от  05 сентября    2014  г.                                                                            №    42

О ходе подготовки объектов ЖКХ, соцкультбыта и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Пильнинского района Исаева В.И. «О ходе подготовки объектов ЖКХ, соцкультбыта и топливно-энергетического  комплекса  к осенне-зимнему периоду 2014/2015 гг.»,

Земское собрание решило:

- Информацию принять к сведению.

- Рекомендовать администрации района  продолжить работу по подготовке объектов соцкультбыта, котельных и инженерных сетей к отопительному сезону 2014/2015 гг. Обеспечить создание аварийного запаса оборудования и материалов.

- Рекомендовать администрации района и МУП «Коммунальщик» принять меры по погашению задолженности за электроэнергию и газ.

- Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по экономике и социальным вопросам.

Глава местного самоуправления района                                   В.И. Козлов

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг

После окончания отопительного сезона 2013-2014 годы всем владельцам котелен, инженерных коммуникаций, объектов жилья, соцкультбыта, производственных и административных зданий не зависимо от форм собственности была поставлена задача провести дефектовку всех отопительных систем с целью составления планов и мероприятий по подготовке всего комплекса к работе на следующий отопительный период.

В соответствии с постановлением администрации Пильнинского муниципального района № 496 от 17 июня 2014 года «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Пильнинского муниципального района, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, находящихся в собственности Пильнинского муниципального района, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов», обозначены сроки и задачи по всем направлениям связанных с подготовкой к зиме, определены ответственные по каждой сфере деятельности.

На сегодня в районе во всех поселениях разработаны схемы тепло-водоснабжения и водоотведения в соответствие с которым должны развиваться территории поселений. В районе 35 муниципальных котелен отапливающих наиболее значимые объекты, это школы д/сады, больницы, фапы, дома  культуры, библиотеки, административные здания и т.д.  из них подготовлены 30 котелен.

Задержки в подготовке: котельная №1, котельная  Озерской школы, Петряксинская  школа, Столбищенская школа и М.Андосовская школа, ДК Кр.Горка.

Наиболее проблемные вопросы связанные с эксплуатацией котелен, это низкие тарифы и устаревшее оборудование. Отсюда задержка оплаты за энергоносители и проблема приобретения нового современного оборудования и материалов для ремонта котелен. Фактический запас материально-технических средств составляет в районе  не более 100 тыс.руб это минимальный запас.

В основном все котельные работают на газовом топливе - договора на предстаящий сезон на поставку газа заключены.

Потребность в угле  всего 1546 т поставлено 185 т( на подходе ещё 120т).            Остро стоит вопрос  по началу отопительного сезона из-за долгов МУП «Коммунальщик» по газу 85 тыс. руб.  по электроэнергии 1,8 млн.руб (расторгается договор).

Капитальный и текущий ремонт инженерной инфраструктуры идет в соответствии с плановыми заданиями, выполнение в среднем на 82 % (задерживает ремонт котлов) обеспеченность резервными источниками электроэнергии всего  6 едениц по котельным, 5 единиц на водозаборах и 3 на очистных сооружениях.

договора на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание заключены все газопровода и газопотребляющее оборудование.

Капитальный ремонт жилья выполнен на 70% от запланированных объемов, текущий  ремонт на 75 %. Готовится документация на ремонт шести домов в р.п. Пильна по 185 ФЗ.

На 100% жилой фонд оборудован приборами учета по газу и по электроэнергии, по ХВС на 82 % и индивидуальное жилье на 60 %.

Договора на ВДГО по общему имуществу заключены на 89 %, по индивидуальному жилью на 80%. Наиболее низкие проценты по заключению договоров ВДГО в с.Кр.Горка, с.Курмыш и Ст.и Н.Мочалей.

В целом на 1 сентября паспорта готовности на жилой фонд подписаны в количестве 70% (ниже среднеобластного показателя).

Акты готовности по объектам соцкультбыта в частности по образованию и детским садам подписаны на 100%. Практически не выполнены работы по промывке систем отопления. Не все потребители предоставили акты готовности помещений к приему тепловой энергии от ресурсоснабжающей организации МУП «Коммунальщик»

Проведена  определенная работа по благоустройству, практически полностью освоены средства полученные по гранту в количестве 3 млн.руб.

Завершаются работы на пяти объектах по программе местных инициатив.

Продолжается освоение денежных средств поступающих по дорожному фонду.